Documento de Visión y Roles

“Nombre Proyecto”

[Siglas del Proyecto]

Fecha:26/08/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Visión del Proyecto Scrum “ nombre del proyecto”	4

Definición de Roles	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 18/08/2026 | Creación inicial del Documento de Visión y asignación de Roles Scrum. | Martín Encina S. / Felipe Flores A. |
| 1.1 | 26/08/2026 | Ajuste de responsabilidades, declaración de valor y refinamiento del Product Backlog preliminar. | Martín Encina S. / Felipe Flores A. |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección |  |
| Proyecto (Nombre) | JARVIS: Asistente Virtual Inteligente Basado en Reconocimiento de Voz y Automatización de Entorno de Trabajo |
| Fecha de Inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de Término | 12/12/2026 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Jorge Gomez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.465.627-2 | Martín Encina S. | m.encinas@alumnos.duoc.cl |
| 20.183.464-3 | Felipe Flores A. | f.floresa@alumnos.duoc.cl |

# Visión del Proyecto Scrum “ nombre del proyecto”

| Declaración de la Visión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "Para desarrolladores de software, profesionales multitarea y usuarios de estaciones de trabajo que buscan optimizar sus tiempos y reducir la fricción operativa al interactuar con el computador, el proyecto JARVIS es un asistente virtual de escritorio controlado por voz e impulsado por modelos de lenguaje de inteligencia artificial. A diferencia de los asistentes comerciales rígidos o dependientes de interfaces propietarias, nuestro producto permite una interpretación contextual en lenguaje natural para la automatización local de herramientas de desarrollo (IDEs, consola), control de ventanas/aplicaciones y persistencia configurable de atajos, proporcionando una experiencia fluida, ergonómica y adaptable a flujos de trabajo técnicos." |  |  |  |
| Grupo Objetivo | Necesidades | Producto / Servicio | Valor |
| 1. Desarrolladores y programadores. 2. Profesionales en teletrabajo o multitarea intensiva. 3. Usuarios con requerimientos de accesibilidad motriz temporal o permanente. | • Reducción del uso repetitivo de periféricos (teclado/ratón) para tareas operativas. • Ejecución rápida de comandos en herramientas de trabajo (abrir VS Code, terminal, proyectos locales). • Búsqueda ágil de información y consultas técnicas sin cambiar de contexto visual. • Automatización de flujos repetitivos del sistema operativo. | • Módulo STT (Speech-to-Text): Escucha activa y transcripción de voz precisa mediante micrófonos locales. • Motor Cognitivo (LLM): Interpretación de órdenes complejas y parseo estructurado a esquemas JSON/Pydantic. • Motor de Automatización (RPA Local): Ejecución de scripts en Python (subprocess, os, pyautogui) para control del SO. • Módulo TTS (Text-to-Speech): Respuestas orales fluidas y sintetizadas. • Persistencia SQLite: Registro de historial de órdenes y atajos personalizados. | • Productividad: Ahorro de tiempo en apertura de entornos y navegación multitarea. • Ergonomía y Accesibilidad: Control manos libres para usuarios que lo requieran o busquen comodidad operativa. • Flexibilidad: Capacidad de entender lenguaje natural flexible y no solo palabras clave rígidas. • Trazabilidad: Registro local y seguro de acciones ejecutadas sin filtración de datos sensibles. |

# Definición de Roles

| Rol | Nombre de los integrantes | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) & Core Developer | Martín Encina S. | • Definir, priorizar y mantener actualizado el Product Backlog según los requerimientos del proyecto APT. • Validar los criterios de aceptación en cada Sprint/Entregable. • Desarrollo de la arquitectura de software, especificación de casos de uso y esquemas de automatización (RPA). • Implementación del módulo de síntesis de voz (TTS) y pruebas integrales de extremo a extremo (E2E). • Consolidación técnica de informes, manuales y presentación de cierre. |
| Scrum Master (SM) & AI/Data Developer | Felipe Flores A. | • Velar por el cumplimiento de la metodología Scrum, facilitando eventos (Sprint Planning, Daily, Review y Retrospectives) y eliminando impedimentos técnicos. • Desarrollo del pipeline de escucha, captura de audio y transcripción (STT). • Configuración del motor cognitivo de IA (conexión LLM, ingeniería de prompts y esquemas Pydantic/JSON). • Implementación de la capa de persistencia en base de datos SQLite y registro de logs. • Ejecución de pruebas unitarias de audio y validación de casos borde en el modelo de lenguaje. |
| Stakeholders / Patrocinadores | Docente Guía APT & Escuela de Informática Duoc UC | • Revisión y retroalimentación periódica de los avances por entregable. • Evaluación de las evidencias académicas y competencias del perfil de egreso. • Validación final del prototipo operativo y la defensa de título. |